Aufteilung der Arbeitspakete

Zeitplan:

1. Funktionalität: bis 20.11.2017
2. Test: bis 24.11.2017
3. Integrierung: bis 01.12.2017

Android Applikation

* Entwurf des GUIs (siehe Pflichtenheft)
* Entwurf des Rest-API-Clients
* Programmierung der Anwendungsfunktion
  + Erstellen einer neuen Bestellung

Datenbanksystem

* Erstellen der Datenbank
* Entwurf des Datenbank-Services
* Entwurf des Rest-API-Controllers
* Entwurf der lokalen Benutzeranwendung als separate Anwendung